## Slide 1: METODOLOGÍA CRYSTAL
Omar Elvira Jiménez

## Slide 2: ¿Que es?
Es un conjunto de métodos utilizados para el desarrollo de software , donde cada una de sus variantes esta adecuada a un cierto tipo de proyecto.
- Creada por Alistair Cockburn
- Se enfoca Principalmente en los equipos de trabajo

## Slide 3: PUNTOS DE ESTUDIO:
  Tamaño de un equipo (número de componentes)
  Comunicación entre los componentes
  Distintas políticas a seguir
  Espacio físico de trabajo
  Equipos de trabajo reducidos

## Slide 4: ¿Cuántos TIPOS HAY?
Clear es para equipos de hasta 8 personas o menos
Amarillo para equipos entre 10 a 20 personas.
Naranja para equipos entre 20 a 50 persona.
Roja para equipos entre 50 a 100 personas.
Azul para equipos entre 100 a 200 personas.

## Slide 5: ¿Qué COLOR ELEGIR?

## Slide 6: DESARROLLO

## Slide 7: Variables que cambian con CADA color
Frecuencia en las entregas
Comunicación
Crecimiento reflexivo
Seguridad personal
Concentración
Usuarios expertos
Entorno técnico para pruebas automatizadas

## Slide 8: FASE DE INTEGRACIÓN
El sistema se integra muy frecuentemente y se pasa por los test y las pruebas automatizadas.
Tres niveles de pruebas:
Pruebas con la GUI donde se simulen el ratón y el teclado
Pruebas automatizadas sin la GUI
Pruebas de las clases y los módulos

## Slide 9: PERSONAS Y ROLES IMPLICADOS
Executive Sponsor (Patrocinador Ejecutivo) K
Project Manager (Jefe de Proyecto) Q
Domain Expert (Experto en el Dominio) T
Usage Expert (Experto de uso) T
Designer-Programmer (Programador Diseñador) B
UI Designer (UI Diseñador) B
Tester (Realizador de Pruebas) H
Technical (Programador Técnico) P

## Slide 10: 7 PROPIEDADES DE CRYSTAL
En función del proyecto puede haber desde entregas semanales hasta trimestrales. A diferencia de Scrum (4w) en las Crystal se contemplan muchas más opciones.
1 – Entregas frecuentes, en base a un ciclo de vida iterativo e incremental.

## Slide 11: 7 PROPIEDADES DE CRYSTAL
Que viene a ser mejora continua. Las iteraciones ayudan a ir ajustando el proyecto, a ir mejorándolo.
2 – Mejora reflexiva.

## Slide 12: 7 PROPIEDADES DE CRYSTAL
Que el equipo esté en una misma ubicación física, para lograr la comunicación cara a cara.
3 – Comunicación osmótica.

## Slide 13: 7 PROPIEDADES DE CRYSTAL
Todo el mundo puede expresar su opinión sin miedos, teniéndosele en cuenta, considerándose su opinión, etc.
4 – Seguridad personal.

## Slide 14: 7 PROPIEDADES DE CRYSTAL
Períodos de no interrupción al equipo (2h horas), objetivos y prioridades claros, definiendo así tareas concretas.
El entorno físico afecta al rendimiento del desarrollador software
5- Enfoque.

## Slide 15: 7 PROPIEDADES DE CRYSTAL
Las Metodologías Crystal no exigen que los usuarios estén continuamente junto al equipo de proyecto (no todas las organizaciones pueden hacerlo), sí que, como mínimo, semanalmente debe haber reuniones y los usuarios deben estar accesibles.
6 – Fácil acceso a usuarios expertos

## Slide 16: 7 PROPIEDADES DE CRYSTAL
7 – Entorno técnico con pruebas automatizadas, gestión de la configuración e integración continua. .

## Slide 17: Simbología
Tiene una simbología basada en números
1 – 25, dependiendo del riesgo y la comodidad.
Indican tiempos de entrega e iteraciones.
Están en el face >__<

## Slide 18: Técnicas
Entrevistas de proyectos .
Talleres de reflexión .
Planeamiento Blitz .
Estimación Delphi con estimaciones de pericia .
Encuentros diarios de pie .
Miniatura de procesos .
Gráficos de quemado .
Programación lado a lado.

## Slide 19: Bibliografía
http://www.crystalmethodologies.org
http://members.aol.com/humansandt/Crystal/Clear
http://www.amazon.com/exec/abidos/ASIN/0201498340/alistaircockburn